Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Willowa 18

55-330 Miękinia

tel. + 48 71 317 81 66						tel. oferenta………………………………

fax + 48 71 317 81 62						fax oferenta……………………………….

zuk@zuk.miekinia.com						mail oferenta………………………………

JRP.271.21.2013.	                		              ....….……………………………..…..

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE

- Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia

zaprasza do złożenia ofert na: pełnienie nadzoru autorskiego II, nad realizacją przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia - „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”- zadanie nr 9 Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS- Brzezina.

- Przedmiot zamówienia:

  - Usługa polegająca na: Nadzór autorski II

- Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Projektanta: mgr inż. Katarzyna Sobko.

- Projektant pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem.

- Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności  i w terminach ustalonych przez strony:

- stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiOR, ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub/i Wykonawcy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu, udział w Radach Budowy z  udziałem Wykonawcy.

- ocena wyników szczegółowych badan materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Jeżeli w toku wykonywania robót dokonane zostaną bez zgody projektanta istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Projektant jest zwolniony z obowiązku:

- wyrażenia zgody na powyższe zmiany,

- podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  i obowiązującymi normami,

- naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi, wynikającej z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu.

- Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

- Faktura za czynności nadzoru będzie wystawiona najpóźniej do końca lutego 2015r.

- Zakres rzeczowy zadania nr 9  obejmuje:

| Zadanie Nr 9 wg HRP - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina | Długość kanału (m) | 7 662,50 | 0,00 | 7 662,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lutynia Osiedle RS - Brzezina PS-1Br | Zlewnia P2 | P2 - P3 | 160 | 2 247,0 | 7 662,5 | 0,0 | 7 662,5 |
|  |  | KR-P3 | 200 | 2,0 |  |  |  |
|  | Zlewnia P3 | P3 - P4 | 160 | 1 848,0 |  |  |  |
|  |  | ST-P4 | 200 | 2,0 |  |  |  |
|  | Zlewnia P4 | P4 - P5 | 160 | 1 689,5 |  |  |  |
|  |  | KR-P5 | 200 | 6,0 |  |  |  |
|  | Zlewnia P5 | P5 - KR | 180 | 1 863,0 |  |  |  |
|  |  | KR - A1 | 200 | 5,0 |  |  |  |

  - Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia

- do 31 marca 2015r.

- Okres gwarancji

brak

- Miejsce i termin złożenia oferty

Miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia.

Termin: 14 sierpień 2013r., godzina 9.00.

- Termin otwarcia ofert

14 sierpień 2013r , godzina 9.15.

- Warunki płatności

Przelew 14 dni od daty wystawienia poprawnej faktury.

- Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

Leszek Samojedy – Specjalista do spraw technicznych, tel. 71 317-81-62

- Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Dopisek na ofercie „Nadzór autorski II”.

- Treść oferty:

  - Nazwa wykonawcy

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

  - Adres wykonawcy

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

  - NIP

……………………………………………………………………………………………...

  - REGON

……………………………………………………………………………………………..

  - NR RACHUNKU BANKOWEGO

……………………………………………………………………………………………...

  - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienie za:

Cenę netto………………………………………………………………………………...

(słownie złotych……………………………………………………………………….....)

Podatek VAT……………………………………………………………………………...

(słownie złotych……………………………………………………………………….....)

Cenę brutto………..……………………………………………………………………...

(słownie złotych……………………………………………………………………….....)

  - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

  - Termin realizacji zamówienia

- do 31 marca 2015r.

  - Okres gwarancji

brak

  - Potwierdzam termin wykonania zamówienia do dnia ………………………..

  - Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

………………..	…………………………………        	……………………………

dnia			   podpis wykonawcy                                              pieczątka wykonawcy

lub osoby upoważnionej